## Slide 1: 面向智能体场景的开源引擎优化和技术研究 开题会议
2025.08.26
BBAAD9C20180234D78E509342D30B68042B9B2091AC58B80A1D98F3CB1E32B745B46B2386164DB0F22492E08C84624EC2D0921AAA1D0EBB11B5EC254370E25D524FE053D7C25E687A49429D76ED243B22E22E5817C4904A6A8CEB19A51160C68DC162490BEB

## Slide 2: 项目简介
项目名称：面向智能体场景的开源引擎优化和技术研究
项目期间：合同期一年或项目工作全部完成之日
项目背景：
  阿里巴巴自主研发的搜推广工程体系AI·OS（含全文检索、向量检索、图计算、高性能推理、强化学习等模块）大部分已开源，项目名称：havenask。
  在业界，作业帮、小红书、虾皮等公司已广泛使用。
BBAAD9C20180234D78E509342D30B68042B9B2091AC58B80A1D98F3CB1E32B745B46B2386164DB0F22492E08C84624EC2D0921AAA1D0EBB11B5EC254370E25D524FE053D7C25E687A49429D76ED243B22E22E5817C4904A6A8CEB19A51160C68DC162490BEB
Notes: 积累了一定的成果。但是当下也存在一些瓶颈。

## Slide 3: 项目简介
项目名称：面向智能体场景的开源引擎优化和技术研究
项目期间：合同期一年或项目工作全部完成之日
BBAAD9C20180234D78E509342D30B68042B9B2091AC58B80A1D98F3CB1E32B745B46B2386164DB0F22492E08C84624EC2D0921AAA1D0EBB11B5EC254370E25D524FE053D7C25E687A49429D76ED243B22E22E5817C4904A6A8CEB19A51160C68DC162490BEB
发展需求
活跃的开源软件系统生态
1
智能体场景驱动引擎重构
2
国产可控的战略调整
3
当前现状
AI·OS大部分已开源，且在业界有较多应用案例，但系统在使用、部署等方面门槛较高
在实时记忆、知识图谱、RAG等场景有更多的功能和性能诉求亟需深度适配和完善
海外芯片受到强力政治监管
1
2
3
Notes: 虽然前面积累了一定的成果。但是随着以大模型为代表的ai技术的不断的发展，大国摩擦和技术竞争日益剧烈，咱们也面临国内外技术、政治形势带来的挑战。
首先是延续开源初衷，建设一个活跃的软件系统生态的需求。
AI·OS大部分已开源，且在业界有较多应用案例，但都局限在技术实力相对较强的公司，系统在使用、部署等方面门槛较高
其次，随着大模型和智能体技术的发展，涌现了一批新兴的业务场景，AIOS在实时记忆、知识图谱和RAG等场景下有着更多的功能和性能诉求，亟需深度适配和完善。
最后，国际技术竞争日益剧烈， 供应链的安全可控是国内开展智能系统研发的重要一环，。海外芯片一直受到强力的政治监管，对系统的广泛应用和长远发展也行成了较强阻力，诸多企业均面临国产可控的战略调整。

## Slide 4: 项目目标
BBAAD9C20180234D78E509342D30B68042B9B2091AC58B80A1D98F3CB1E32B745B46B2386164DB0F22492E08C84624EC2D0921AAA1D0EBB11B5EC254370E25D524FE053D7C25E687A49429D76ED243B22E22E5817C4904A6A8CEB19A51160C68DC162490BEB
技术目标
适配海光、华为等AI芯片，在效能上追赶Nvidia芯片；
协助完成图计算系统开源；
聚焦智能体实时交互和动态学习场景的技术突破。
生态目标
用户体验优化
推广和教育
标杆场景共建
共同运营开源社区
学术目标
联合申报国家级或省级别科技创新项目1项，落地1个以上示范应用；
联合发表阿里认可的CCF-A类或者领域内顶级会议或期刊论文1篇
硬件国产适配与智能引擎效能优化的协同创新，构建面向智能体场景的高效技术底座
国产硬件适配与智能引擎效能优化
开源社区建设与影响力提升
科技项目申报与高水平论文发表
Notes: 为了满足上述的发展需求，我们确立了如下的三个目标，
技术方面， 适配国产芯片，协助完成图引擎开源，聚焦智能体实时交互和动态学习场景的技术突破，实现国产硬件适配与智能引擎效能优化。
生态建设方面，优化用户体验，在高校和社区进行推广和教育，构建典型的场景应用，实现高质量开源社区建设与影响力提升。
学术方面，计划基于前期研究成果和技术成果，联合申报国家级或省级别科技创新项目，并发表CCF-A类会议论文或者期刊论文。
期望本项目的实施可以实现硬件国产适配与智能引擎效能优化的协同创新，构建面向智能体场景的高效技术底座。

## Slide 5: 研究方法
拟聚焦智能体场景的开源引擎优化，采用 “技术攻坚-生态联动-学术转化”三维协同方法达成目标。
BBAAD9C20180234D78E509342D30B68042B9B2091AC58B80A1D98F3CB1E32B745B46B2386164DB0F22492E08C84624EC2D0921AAA1D0EBB11B5EC254370E25D524FE053D7C25E687A49429D76ED243B22E22E5817C4904A6A8CEB19A51160C68DC162490BEB
算子层：对国产芯片指令集深度适合和优化
通信层：构建低延迟、高效率数据传输通道
聚焦算法层面创新，重点解决实时智能体场景
“用户体验-推广教育-社区运营”协同机制
降低参与门槛为基础，奖励贡献
开源计算
引擎
开源生态
共建
国产硬件全栈
深度适配
01
02
03

## Slide 6: 研究路线 - 国产硬件全栈适配
BBAAD9C20180234D78E509342D30B68042B9B2091AC58B80A1D98F3CB1E32B745B46B2386164DB0F22492E08C84624EC2D0921AAA1D0EBB11B5EC254370E25D524FE053D7C25E687A49429D76ED243B22E22E5817C4904A6A8CEB19A51160C68DC162490BEB
动态编译技术：基于MLIR框架开发芯片专用IR（中间表示），将高层计算图（如PyTorch模型）自动转换为国产GPU芯片原生指令集
关键算子优化：
图采样算子：异步流水线预取策略升级；
向量检索算子：向量检索算子的国产GPU芯片适配优化
梯度稀疏化协议：针对昇腾Link带宽限制（仅200GB/s），开发 TopK梯度压缩算法（压缩率80%），减少跨卡通信量；
拓扑感知集合通信：在强化学习模块中，根据物理拓扑动态优化AllReduce路径，提升训练加速比。
混合精度训练 框架：引入自动精度切换机制，在国产芯片平台实现 Loss Scaling梯度补偿，避免低精度训练发散，提升模型收敛速度。
国产硬件全栈适
配技术路线
显存带宽不足
通信延迟高
算子支持不全
核心问题
硬件感知算子重构
通信层加速
梯度稀疏化协议
拓扑感知集合通信
动态编译技术
关键算子优化
技术路线
混合精度训练框架
Notes: 昇腾/海光等国产芯片在AI负载（尤其图计算）上存在 显存带宽不足、通信延迟高、算子支持不全三大瓶颈。
解决路径：
1. 硬件感知算子重构
动态编译技术：基于MLIR框架开发芯片专用IR（中间表示），将高层计算图（如PyTorch模型）自动转换为海光DCU/昇腾NPU原生指令集。
关键算子优化：
  图采样算子：采用异步流水线预取策略，将海光DCU/昇腾NPU显存访问延迟大幅降低；
  向量检索算子：设计基于国产GPU芯片的向量检索算子适配优化，大幅提升国产平台向量检索吞吐。
2. 通信层加速
梯度稀疏化协议：针对昇腾Link带宽限制（仅200GB/s），开发 TopK梯度压缩算法（压缩率80%），减少跨卡通信量；
拓扑感知集合通信：在强化学习模块中，根据物理拓扑动态优化AllReduce路径，提升训练加速比。
3. 混合精度训练框架：引入自动精度切换机制，在国产芯片平台实现 Loss Scaling梯度补偿，避免低精度训练发散，提升模型收敛速度。

## Slide 7: 研究路线 -开源计算引擎
核心问题：传统知识图谱更新慢，延迟大，无法满足智能体实时决策需求
BBAAD9C20180234D78E509342D30B68042B9B2091AC58B80A1D98F3CB1E32B745B46B2386164DB0F22492E08C84624EC2D0921AAA1D0EBB11B5EC254370E25D524FE053D7C25E687A49429D76ED243B22E22E5817C4904A6A8CEB19A51160C68DC162490BEB
面向智能体应用
实时RAG推理引擎
面向图引擎内核
增量图学习算法
多模态索引融合
流式处理架构
动态子图分割
LRU缓存实时更新
Notes: 传统知识图谱面临着更新慢，延迟大，无法满足智能体实时决策需求的问题，
我们面向智能体应用和面向图引擎内核 两个方向 解决传统知识图谱的问题。
面向上层智能体应用，构建实时RAG推理引擎。
多模态索引融合：联合向量检索 + 知识图谱，构建统一检索API，支持自然语言查询到图谱节点的端到端映射；
流式处理架构：基于Apache Flink开发 事件驱动更新管道，使行为记忆写入延迟大幅降低。
面向底层的图引擎核心，实现增量图学习算法。将超大规模知识图谱（如10亿边）按智能体访问热点切割为动态子图，通过LRU缓存机制实现实时高效更新；

## Slide 8: 研究路线 - 开源生态共建
核心问题：系统的使用、部署等比较复杂门槛较高，制约生态的快速发展，需联合学术力量推动技术开放教育，与社区共建
BBAAD9C20180234D78E509342D30B68042B9B2091AC58B80A1D98F3CB1E32B745B46B2386164DB0F22492E08C84624EC2D0921AAA1D0EBB11B5EC254370E25D524FE053D7C25E687A49429D76ED243B22E22E5817C4904A6A8CEB19A51160C68DC162490BEB
用户体验
推广教育
社区运营
大幅降低系统使用、开发、部署的门槛
邀请多层次用户体验并反馈问题，持续改进
高校宣讲和课程实践：与中国科学院大学合作，高校宣讲，并设计实践课程，提供真实阿里数据集供教学使用；
开源贡献积分：学生提交PR可兑换阿里云资源券（如100行代码=50元券），目标年吸纳100+学生开发者。
标杆场景共建：开放阿里电商智能体调试环境，吸引个人和企业开发者提交优化方案
举办业界搜索技术峰会
Notes: 由于现在开源的整套软件系统体系复杂，使用、部署等门槛较高，制约生态的快速发展，需联合学术力量推动技术开放教育，与社区共建；
我们计划：成立用户体验优化专项开发计划，大幅降低系统使用、开发、部署的门槛，邀请小白用户体验并反馈问题，持续改进。
通过技术分享、课程事件和开源贡献积分等方式，逐步向高校渗透。
面向个人和企业开发者，共建几个标杆应用，举办业界搜索技术峰会，吸引个人和企业开发者参与和使用。

## Slide 9: 研究基础
BBAAD9C20180234D78E509342D30B68042B9B2091AC58B80A1D98F3CB1E32B745B46B2386164DB0F22492E08C84624EC2D0921AAA1D0EBB11B5EC254370E25D524FE053D7C25E687A49429D76ED243B22E22E5817C4904A6A8CEB19A51160C68DC162490BEB
单击此处
输入你的
正文
单击此处
输入你的
正文
单击此处
输入你的
正文
单击此处
输入你的
正文
文字是您思想的提炼为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点。
研究基础与
工作条件
文字是您思想的提炼为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点。
文字是您思想的提炼为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点。
文字是您思想的提炼为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点。

## Slide 10: 研究计划
BBAAD9C20180234D78E509342D30B68042B9B2091AC58B80A1D98F3CB1E32B745B46B2386164DB0F22492E08C84624EC2D0921AAA1D0EBB11B5EC254370E25D524FE053D7C25E687A49429D76ED243B22E22E5817C4904A6A8CEB19A51160C68DC162490BEB
阶段一
阶段二
阶段三
阶段四
海光芯片适配
海光全栈适配方案
海光测试报告
图计算开源开发
开源图计算系统
智能体原型
昇腾全栈优化
昇腾全栈适配方案
昇腾测试报告
社区运营+学术成果交付
开源社区运营进展、汇报
专利，论文初稿
T~T+3个月
T+3~T+6个月
T+6~T+9个月
T+9~T+12个月
说明：T为合同生效日期

## Slide 11: 研究计划
BBAAD9C20180234D78E509342D30B68042B9B2091AC58B80A1D98F3CB1E32B745B46B2386164DB0F22492E08C84624EC2D0921AAA1D0EBB11B5EC254370E25D524FE053D7C25E687A49429D76ED243B22E22E5817C4904A6A8CEB19A51160C68DC162490BEB
阶段一
阶段二
阶段三
阶段四
T~T+3个月
T+3~T+6个月
T+6~T+9个月
T+9~T+12个月
说明：T为合同生效日期
海光芯片适配
海光全栈适配方案
海光测试报告
图计算开源开发
开源图计算系统
智能体原型
昇腾全栈优化
昇腾全栈适配方案
昇腾测试报告
社区运营+学术成果交付
开源社区运营进展、汇报
专利，论文初稿

## Slide 12: 项目管理
BBAAD9C20180234D78E509342D30B68042B9B2091AC58B80A1D98F3CB1E32B745B46B2386164DB0F22492E08C84624EC2D0921AAA1D0EBB11B5EC254370E25D524FE053D7C25E687A49429D76ED243B22E22E5817C4904A6A8CEB19A51160C68DC162490BEB
定期会议机制
每两周一次小组研发工作会议
每月一次项目进度评审
任务管理工具
使用JIRA 进行任务管理
质量保障体系
建立完整的代码审查、测试和部署流程
Git Flow进行代码管理

## Slide 13: 项目成员
BBAAD9C20180234D78E509342D30B68042B9B2091AC58B80A1D98F3CB1E32B745B46B2386164DB0F22492E08C84624EC2D0921AAA1D0EBB11B5EC254370E25D524FE053D7C25E687A49429D76ED243B22E22E5817C4904A6A8CEB19A51160C68DC162490BEB
人员姓名 | 所属机构与职务 | 职务 | 承担职责
郭瑞杰 | 烟台中科网络技术研究所 | 正高级工程师 | PI
薛源海 | 烟台中科网络技术研究所 | 高级工程师（副高级） | 技术负责人，研发管理
俞晓明 | 烟台中科网络技术研究所 | 高级工程师（副高级） | 架构师，技术负责人
徐天宇 | 烟台中科网络技术研究所 | 工程师（中级） | 推理引擎优化
姬晓光 | 烟台中科网络技术研究所 | 工程师（中级） | 图引擎优化
贺广福 | 中国科学院大学 | 博士研究生 | 向量检索/RAG
马振洲 | 中国科学院大学 | 硕士研究生 | 向量检索
姜铄 | 中国科学院大学 | 硕士研究生 | 图引擎
赵卓然 | 中国科学院大学 | 硕士研究生 | 训练、推理优化
董一凡 | 烟台中科网络技术研究所 | 工程师（中级） | 检索系统
王慎强 | 烟台中科网络技术研究所 | 工程师（中级） | 检索系统

## Slide 14: 项目成员
BBAAD9C20180234D78E509342D30B68042B9B2091AC58B80A1D98F3CB1E32B745B46B2386164DB0F22492E08C84624EC2D0921AAA1D0EBB11B5EC254370E25D524FE053D7C25E687A49429D76ED243B22E22E5817C4904A6A8CEB19A51160C68DC162490BEB
PI：郭瑞杰（博士，正高级工程师前阿里巴巴总监，阿里云AI搜索负责人 ）
技术负责人 ：薛源海 （博士，高级工程师）
技术负责人 ：俞晓明（博士，高级工程师）
主要研究人员：8人
PI
（郭瑞杰）
技术负责人
（薛源海、俞晓明）
训练推理（2人）
图引擎（7人）
向量检索（2人）
检索系统（2人）
徐天宇
赵卓然
姬晓光
姜铄
贺广福
马振洲
董一凡
王慎强

## Slide 15: THANKS
BBAAD9C20180234D78E509342D30B68042B9B2091AC58B80A1D98F3CB1E32B745B46B2386164DB0F22492E08C84624EC2D0921AAA1D0EBB11B5EC254370E25D524FE053D7C25E687A49429D76ED243B22E22E5817C4904A6A8CEB19A51160C68DC162490BEB